Assistant IA de Voyage

Document de Cadrage et Architecture

Projet Annuel — Master 1

Système RAG · Orchestrateur Intelligent · Génération d'Itinéraires

Function Calling OpenAI · Mode Hors-Ligne Dégradé · Ingestion à la Demande · Déploiement Streamlit Cloud

| Version | 3.1 — Cadrage Final (orchestrateur intelligent) |
| --- | --- |
| Date de création | 5 mai 2026 |
| Date de soutenance | 15 juillet 2026 |
| Durée du projet | 10 semaines |
| Équipe | 4 personnes |
| Budget | ~5 € (crédits OpenAI) |
| Statut | Cadrage validé — En attente lancement |

# Notes de version v3.1

Cette version 3.1 du document intègre les décisions techniques issues de la concertation d'équipe :

Évolutions par rapport à la v3.0 1. L'orchestrateur déterministe (basé sur des règles if/else) est remplacé par un orchestrateur intelligent reposant sur le function calling natif d'OpenAI. Le LLM décide lui-même des outils à invoquer selon la requête utilisateur. 2. La containerisation Docker est retirée du scope principal. 3. Le déploiement final s'appuie sur Streamlit Community Cloud, qui offre une URL publique gratuite pour la démonstration en soutenance.

Ces changements préservent l'ambition du projet tout en l'orientant vers des compétences techniques différenciantes (architecture agentique, déploiement cloud) particulièrement valorisées en 2026.

# Sommaire

1. Présentation du projet

2. Liste exhaustive des fonctionnalités

3. Stratégie de priorisation

4. Architecture technique

5. Stack technologique

6. Roadmap détaillée sur 10 semaines

7. Répartition des rôles

8. Critères de succès et livrables

9. Risques et mitigations

10. Estimation des coûts

11. Plan de démarrage — Semaine 1

12. Annexe — Glossaire technique

# 1. Présentation du projet

## 1.1 Vision en une phrase

L'Assistant IA de Voyage est un compagnon conversationnel intelligent doté d'un orchestrateur agentique qui aide l'utilisateur à préparer son voyage en s'appuyant sur des connaissances enrichies (RAG) et des données externes en temps réel, pour produire des recommandations personnalisées et des itinéraires sur mesure, avec un mode hors-ligne dégradé pour les situations sans connexion.

## 1.2 Origine et évolution du cadrage

Le projet est issu d'une étude initiale qui décrivait une architecture industrielle ambitieuse : multi-agents avec orchestration LangGraph, intégrations payantes (Amadeus, Booking, Skyscanner, Stripe), infrastructure cloud (Kubernetes, Redis, PostgreSQL) et conformité RGPD complète. Cette ambition correspondait à environ 28 semaines de développement avec une équipe de 5 ingénieurs seniors.

## 1.3 Différenciateurs du projet

Le projet n'est pas un simple wrapper ChatGPT. Il combine plusieurs techniques modernes qui constituent ses différenciateurs :

- Système RAG sur corpus voyage : réponses fondées sur des sources vérifiables (Wikivoyage), citations cliquables, traçabilité totale.

- Orchestrateur intelligent (function calling) : le LLM choisit lui-même les outils à invoquer selon la requête utilisateur, plutôt que de suivre des règles codées en dur. Architecture agentique légère.

- Ingestion à la demande : couverture extensible à toute destination disponible sur Wikivoyage, sans pré-traitement manuel.

- Personnalisation par profil : régime alimentaire, budget, préférences, contraintes de mobilité prises en compte automatiquement.

- Mode hors-ligne dégradé : panneau d'urgence accessible même sans connexion (numéros d'urgence, phrases de survie, météo saisonnière).

- Déploiement Streamlit Cloud : URL publique gratuite, démo accessible sans installation locale, idéal pour la soutenance.

# 2. Liste exhaustive des fonctionnalités

Cette section liste toutes les fonctionnalités prévues dans le projet final, telles que validées en concertation d'équipe.

### 1. Chat conversationnel avec RAG

Cœur du système. L'utilisateur pose ses questions de voyage en langage naturel et reçoit des réponses

Apport utilisateur : Réponses fiables, sourcées, contextualisées au domaine du voyage.

Effort estimé : ~10 jours équipe

### 2. Orchestrateur intelligent (function calling)  // on essaie avec LangGraph => en cas de difficulté on passe function calling

Le LLM reçoit la question utilisateur ET la liste des outils disponibles (RAG, météo, infos pays, profil, itinéraire). Il décide lui-même quels outils invoquer, dans quel ordre et avec quels arguments. Architecture agentique légère utilisant le function calling natif d'OpenAI.

Apport utilisateur : Flexibilité, capacité à gérer des questions complexes multi-étapes, vocabulaire moderne (agentique, tool use) très valorisé sur le CV.

Effort estimé : ~5 jours équipe

### 3. Ingestion à la demande de nouvelles destinations

Lorsque l'utilisateur demande une destination non encore présente dans la base, le système la télécharge depuis Wikivoyage, l'ingère et l'indexe automatiquement (~30 secondes pour la première requête).

Apport utilisateur : Couverture extensible à toute destination Wikivoyage du monde, sans pré-traitement manuel.

Effort estimé : ~5 jours équipe

### 4. Génération d'itinéraires personnalisés

Sur demande, le système produit un planning multi-jours structuré (matin, midi, après-midi, soir) avec lieux, restaurants et conseils logistiques, adapté au profil utilisateur.

Apport utilisateur : Outil de planification concret, transformant un chat en assistant produit.

Effort estimé : ~3 jours équipe

### 5. Profil utilisateur persistant

L'utilisateur saisit ses préférences (régime alimentaire, budget habituel, types d'activités, contraintes de mobilité, langues). Ces données sont utilisées automatiquement pour personnaliser toutes les réponses.

Apport utilisateur : Personnalisation, démontre la maturité du produit.

Effort estimé : ~2 jours équipe

### 6. Mémoire conversationnelle multi-tour

Le système conserve l'historique de la conversation et comprend les références implicites ("et là-bas", "c'est cher ?") sans que l'utilisateur ait besoin de répéter le contexte.

Apport utilisateur : Conversation fluide et naturelle, pas de friction utilisateur.

Effort estimé : ~1 jour équipe

### 7. Citations des sources

Chaque affirmation factuelle est référencée par une citation cliquable qui ouvre le passage exact du corpus utilisé pour la formuler.

Apport utilisateur : Transparence, lutte contre les hallucinations, vérifiabilité des informations.

Effort estimé : ~2 jours équipe

### 8. Intégration Open-Meteo (météo temps réel)

Outil disponible pour l'orchestrateur intelligent. Lorsque le LLM décide qu'une question nécessite la météo, il invoque ce tool. Récupération via l'API gratuite Open-Meteo.

Apport utilisateur : Données fraîches, recommandations adaptées aux conditions actuelles.

Effort estimé : ~1 jour équipe

### 9. Intégration RestCountries (informations pays)

Outil disponible pour l'orchestrateur intelligent. Le LLM invoque ce tool pour récupérer devise, langues, fuseau horaire, indicatif téléphonique, voltage électrique.

Apport utilisateur : Informations pratiques toujours à jour pour préparer le voyage.

Effort estimé : ~1 jour équipe

### 10. Interface web Streamlit

Application web accessible via navigateur, avec zone de chat, sélecteur de destination, affichage des sources, panel utilitaires (urgence, profil).

Apport utilisateur : Utilisable sans installation côté utilisateur.

Effort estimé : ~3 jours équipe

### 11. Mode hors-ligne dégradé

Détection automatique de la perte de connexion. Affiche un panneau d'urgence avec données pré-stockées localement : numéros d'urgence, phrases de survie, météo saisonnière, infos pratiques pour les destinations couvertes.

Apport utilisateur : Différenciateur fort, utile en métro, randonnée, étranger sans roaming.

Effort estimé : ~3 jours équipe

### 12. Déploiement Streamlit Community Cloud  ⭐ NOUVEAU

L'application est déployée sur Streamlit Community Cloud, qui offre une URL publique gratuite. Les utilisateurs et le jury accèdent directement à l'app via le navigateur, sans installation.

Apport utilisateur : Démo en soutenance ultra simple (juste une URL à projeter), accessibilité maximale, pas besoin d'environnement local.

Effort estimé : ~1 jour équipe

### 13. Tests, intégration, polish, documentation

Tests unitaires sur les composants critiques, tests utilisateurs, corrections de bugs, polish UI, rédaction README, INSTALL, ARCHITECTURE.

Apport utilisateur : Stabilité de la démo, qualité du livrable.

Effort estimé : ~5 jours équipe

### 14. Rapport, slides, démo, répétitions

Rédaction du rapport de Master 1 (50-80 pages), création des slides de soutenance, enregistrement de la vidéo de démo de backup, répétitions devant tiers.

Apport utilisateur : Réussite de la soutenance, mise en valeur du travail accompli.

Effort estimé : ~6 jours équipe

## 2.15 Total des efforts

La somme des efforts pour les 14 lots ci-dessus est d'environ 48 jours-équipe. Avec une équipe de 4 personnes sur 10 semaines disponibles, et en tenant compte d'une disponibilité partagée entre projet et autres cours estimée à ~50 jours-équipe, la marge est faible mais réaliste si l'équipe respecte la priorisation et les checkpoints.

Différence v3.0 → v3.1 Total v3.0 (avec Docker, sans orchestrateur intelligent) : ~44 jours équipe. Total v3.1 (avec orchestrateur intelligent + Streamlit Cloud, sans Docker) : ~48 jours équipe. Soit +4 jours de scope. Cette augmentation est compensée par la priorisation stricte : les bonus avancés (mode hors-ligne dégradé, ingestion à la demande) seront reportés en perspectives en cas de retard.

# 3. Stratégie de priorisation

Les fonctionnalités sont implémentées dans l'ordre de priorité. En cas d'imprévu, ce sont les fonctionnalités les moins critiques qui seraient reportées en perspectives.

## 3.1 Les 4 niveaux de priorité

| Niveau | Fonctionnalités | Statut si projet en retard |
| --- | --- | --- |
| Indispensable | RAG, Streamlit, Tools météo et infos pays, Mémoire conversationnelle, Citations | Doit absolument être livré |
| Indispensable | Orchestrateur intelligent (function calling), Profil utilisateur, Déploiement Streamlit Cloud | Si retard, orchestrateur intelligent peut être remplacé par version déterministe simple |
| Bonus | Mode hors-ligne dégradé | Reporté en perspectives si manque de temps |
| Bonus avancé | Ingestion à la demande | Reporté en perspectives si manque de temps |

## 3.2 Logique d'implémentation

L'équipe code dans l'ordre des priorités :

- Aucune fonctionnalité de priorité N+1 ne peut commencer avant que toutes les fonctionnalités de priorité N ne soient terminées.

- Si un retard est constaté en checkpoint hebdomadaire, les fonctionnalités les moins prioritaires sont reportées en perspectives futures plutôt qu'implémentées partiellement.

- Cas particulier de l'orchestrateur intelligent : si en fin de semaine 5, le scope est trop chargé, on bascule sur un orchestrateur déterministe (règles if/else) qui couvre les mêmes cas d'usage avec moins de flexibilité mais plus de sécurité.

# 4. Architecture technique

L'architecture est volontairement simple et monolithique, adaptée à des débutants et à un MVP, avec un orchestrateur intelligent comme point d'entrée principal.

## 4.1 Vue d'ensemble

L'application est un programme Python unique qui contient toute la logique. Les composants communiquent par appels de fonctions Python natifs. La nouveauté de la v3.1 est que l'orchestrateur n'est plus une suite de règles codées en dur, mais un LLM agentique qui choisit dynamiquement quels outils invoquer.

## 4.2 L'orchestrateur intelligent en détail

L'orchestrateur intelligent repose sur le function calling natif de l'API OpenAI. Voici son fonctionnement :

| Étape |  | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | L'orchestrateur reçoit la question utilisateur et l'historique conversationnel. |
| 2 |  | Il envoie une première requête à GPT-4.1 Nano avec la question ET la liste des tools disponibles : search_rag(destination), get_weather(city), get_country_info(country), generate_itinerary(profile, destination, days), load_user_profile(). |
| 3 |  | Le LLM répond soit par un appel de tool (avec ses arguments), soit par une réponse directe. |
| 4 |  | Si appel de tool, l'orchestrateur l'exécute (RAG, météo, etc.) et renvoie le résultat au LLM. |
| 5 |  | Le LLM peut décider d'appeler d'autres tools en cascade, ou de générer la réponse finale. |
| 6 |  | L'orchestrateur retourne la réponse finale à l'interface, avec les citations extraites. |
| Avantage de l'approche agentique Pour une question simple comme « Météo à Paris ? », le LLM appelle directement get_weather() et répond. Pour une question complexe comme « Planifie-moi 3 jours à Tokyo en tenant compte de la météo et de mon budget végétarien », le LLM peut enchaîner load_user_profile() → search_rag("Tokyo") → get_weather("Tokyo") → generate_itinerary() automatiquement, sans qu'on ait à coder cette logique. |  |  |

## 4.3 Flux d'une requête utilisateur

| Étape | Composant | Action |
| --- | --- | --- |
| 1 | Interface Streamlit | Capture la question saisie par l'utilisateur |
| 2 | Détecteur de connectivité | Vérifie si une connexion est disponible (mode dégradé sinon) |
| 3 | Orchestrateur intelligent | Envoie la question + tools au LLM, qui décide quoi appeler |
| 4 | Exécution dynamique des tools | RAG, météo, infos pays, profil, ingestion à la demande, etc. |
| 5 | Boucle d'agent | Le LLM peut enchaîner plusieurs appels de tools jusqu'à avoir tout ce qu'il faut |
| 6 | Génération de la réponse finale | Le LLM produit la réponse en streaming |
| 7 | Post-processeur | Extrait les citations, formate la réponse |
| 8 | Interface Streamlit | Affiche la réponse avec sources cliquables |

## 4.4 Composants principaux

| Composant | Rôle | Volume code |
| --- | --- | --- |
| Interface UI (app.py) | Streamlit, capture des requêtes, affichage des réponses, gestion des onglets | ~200 lignes |
| Orchestrateur intelligent (orchestrator.py) | Définit les tools, gère la boucle d'agent, coordonne les modules | ~350 lignes |
| Pipeline RAG (rag.py + ingest.py) | Chargement, chunking, embeddings, recherche hybride, ingestion à la demande | ~300 lignes |
| Adaptateurs API (apis/) | Wrappers Open-Meteo et RestCountries comme tools de l'agent | ~150 lignes |
| Module LLM (llm.py) | Encapsule les appels OpenAI avec function calling et streaming | ~150 lignes |
| Profil Manager (profile.py) | Tool de l'agent : lecture/écriture du profil utilisateur | ~80 lignes |
| Mode hors-ligne (offline.py) | Détection réseau, lecture des données pré-stockées | ~120 lignes |
| Configuration (config.py) | Variables d'environnement, secrets, paramètres | ~50 lignes |

Le projet complet représente environ 1 400 à 1 600 lignes de Python. La hausse par rapport à la v3.0 (1 250-1 500 lignes) provient principalement de la complexité ajoutée à l'orchestrateur.

## 4.5 Structure du repository

travel-assistant/

├── app.py                      # Point d'entrée Streamlit

├── orchestrator.py             # Orchestrateur intelligent (function calling)

├── llm.py                      # Appels OpenAI avec tools

├── rag.py                      # Pipeline RAG

├── ingest.py                   # Ingestion (initiale + à la demande)

├── profile.py                  # Profil utilisateur

├── offline.py                  # Mode hors-ligne dégradé

├── config.py                   # Configuration

├── apis/

│   ├── weather.py              # Tool : Open-Meteo

│   └── country.py              # Tool : RestCountries

├── tools/                      # Définitions des tools pour l'agent

│   └── tools_schema.py         # Schémas JSON des tools

├── prompts/                    # Templates de prompts système

├── data/

│   ├── corpus/                 # Wikivoyage MD

│   ├── chroma_db/              # Base vectorielle

│   ├── offline/                # Données mode dégradé

│   └── profiles/               # Profils utilisateurs

├── tests/                      # Tests unitaires

├── requirements.txt            # Dépendances Python

├── .streamlit/

│   └── secrets.toml.example    # Template secrets pour Streamlit Cloud

├── .env.example                # Template variables d'env (dev local)

├── README.md

├── INSTALL.md                  # Guide d'installation locale

├── DEPLOY.md                   # Guide de déploiement Streamlit Cloud

└── ARCHITECTURE.md             # Ce document

# 5. Stack technologique

## 5.1 Stack principale

| Catégorie | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Langage | Python 3.11+ | Standard du domaine ML/IA, vaste écosystème |
| LLM | OpenAI GPT-4.1 Nano | Excellent rapport qualité/prix, support natif du function calling |
| Function calling | OpenAI tools API native | Standard, pas de framework supplémentaire (LangChain/LangGraph évités) |
| Embeddings | OpenAI text-embedding-3-small | Très bonne qualité, ~0.02$/1M tokens, support français |
| Vector store | ChromaDB (mode persistent) | Zero-config, fichier sur disque, intégration Python en 3 lignes |
| Retrieval hybride | ChromaDB + rank_bm25 | Combine recherche sémantique et lexicale |
| Frontend | Streamlit 1.30+ | Python pur, rapide à développer, déployable sur Streamlit Cloud |
| Templates de prompts | Fichiers texte + Python f-strings | Simple, transparent |
| API météo | Open-Meteo | Gratuit, sans clé API, exposé comme tool de l'agent |
| API infos pays | RestCountries | Gratuit, sans clé API, exposé comme tool de l'agent |
| Corpus voyage | Wikivoyage (export Markdown) | Libre de droits, qualité élevée, multilingue |
| Déploiement | Streamlit Community Cloud | URL publique gratuite, déploiement par push GitHub |
| Tests | pytest | Standard Python |
| Versioning | Git + GitHub | Standard, gratuit pour repos publics |
| Documentation | Markdown | Lisible directement sur GitHub |

## 5.2 Bibliothèques Python utilisées

| Bibliothèque | Version | Usage |
| --- | --- | --- |
| streamlit | ≥ 1.30 | Interface utilisateur |
| openai | ≥ 1.30 | Client API OpenAI avec function calling |
| chromadb | ≥ 0.5 | Vector store local |
| rank-bm25 | ≥ 0.2 | Recherche lexicale BM25 |
| requests | ≥ 2.31 | Appels HTTP (Open-Meteo, RestCountries, Wikivoyage) |
| beautifulsoup4 | ≥ 4.12 | Parsing HTML pour ingestion à la demande |
| pydantic | ≥ 2.0 | Validation de schémas (profil, itinéraires, tool args) |
| python-dotenv | ≥ 1.0 | Gestion des variables d'environnement |
| pytest | ≥ 8.0 | Tests unitaires |

## 5.3 Stack volontairement EXCLUE

| Composant exclu |  | Raison |
| --- | --- | --- |
| LangChain / LlamaIndex |  | Le function calling natif d'OpenAI suffit. Évite la complexité des frameworks intermédiaires. |
| LangGraph / CrewAI |  | Présenté en perspectives. Le function calling de notre orchestrateur couvre 90% des cas. |
| FastAPI séparé |  | Streamlit suffit. Pas besoin d'API REST distincte. |
| Docker / Kubernetes |  | Retiré du scope. Streamlit Cloud gère le déploiement directement depuis GitHub. |
| PostgreSQL / Redis |  | JSON local suffit pour le MVP. |
| Celery / RabbitMQ |  | Pas de tâches asynchrones distribuées. |
| Pinecone / Weaviate |  | ChromaDB couvre nos besoins, gratuit. |
| Auth0 / Clerk |  | Pas de comptes utilisateurs cloud. |
| Stripe |  | Hors-scope, présenté en perspectives. |
| LangSmith / Prometheus |  | Logs Python suffisent pour un MVP. |
| APIs payantes (Amadeus, Booking, Skyscanner) |  | Hors-scope MVP, présenté en perspectives. |
| LLM local (Ollama, llama.cpp) |  | Le mode hors-ligne est dégradé, pas un vrai LLM offline. |
| Note importante sur Streamlit Cloud Le déploiement sur Streamlit Community Cloud nécessite que le code soit sur un repository GitHub public. La clé API OpenAI doit être configurée comme "secret" dans Streamlit Cloud (interface dédiée), jamais committée dans le code. Cette pratique est standard et bien documentée. |  |  |

# 8. Critères de succès et livrables

## 8.1 Critères de succès quantifiables

| Critère | Cible |
| --- | --- |
| Couverture des 10 user stories prioritaires | 10 / 10 fonctionnels |
| Pertinence sur 30 questions test | ≥ 75% |
| Taux d'hallucination | < 12% |
| Temps de réponse moyen | < 10 secondes |
| Stabilité (pas de bug bloquant) | Démo sans crash sur 30 minutes |
| Couverture destinations pré-ingérées | 3 destinations (Paris, Tokyo, New York) |
| Couverture destinations totale | Toutes destinations Wikivoyage (via ingestion à la demande) |
| Tools invocables par l'orchestrateur intelligent | Au moins 5 tools fonctionnels |
| Coût total du projet | < 10 € |
| Lignes de code Python | 1 400 à 1 600 |
| Application accessible via URL publique | Oui (Streamlit Cloud) |
| Mode hors-ligne fonctionnel | Panneau d'urgence accessible en mode déconnecté |

## 8.2 Les 10 user stories prioritaires

- US01 — "Que voir absolument à Paris en 2 jours ?"

- US02 — "Quels sont les meilleurs quartiers pour se loger à Tokyo ?"

- US03 — "Comment se déplacer dans New York avec un budget serré ?"

- US04 — "Crée-moi un itinéraire de 3 jours à Tokyo, j'aime l'art et la gastronomie." (test orchestrateur enchaînant tools)

- US05 — "Quel temps fait-il à Paris cette semaine ?" (test tool météo)

- US06 — "Quelle est la devise et le fuseau horaire au Japon ?" (test tool infos pays)

- US07 — "Je suis végétarien et j'ai un budget de 50€/jour, conseille-moi pour Tokyo." (test tool profil)

- US08 — "Que faire à Bangkok ?" (test ingestion à la demande)

- US09 — "Numéros d'urgence à Paris ?" (test mode hors-ligne)

- US10 — "Compare Paris et New York pour un voyage en famille en juillet." (test orchestrateur multi-tools)

## 8.3 Livrables finaux

| Livrable | Détail |
| --- | --- |
| Code source | Repository GitHub public, README clair, INSTALL.md, DEPLOY.md, ARCHITECTURE.md |
| Application déployée | URL publique via Streamlit Community Cloud |
| Application installable localement | requirements.txt + INSTALL.md, install en < 5 min |
| Corpus pré-ingéré | ChromaDB avec Paris, Tokyo, New York indexés |
| Données mode hors-ligne | Fichiers JSON pour les 3 destinations |
| Documentation technique | README + INSTALL + DEPLOY + ARCHITECTURE + ce document |
| Rapport de Master 1 | 50 à 80 pages : introduction, état de l'art, architecture, implémentation, évaluation, perspectives |
| Slides de soutenance | 20 à 25 slides |
| Démo live | 10 à 15 minutes via URL Streamlit Cloud + démonstration des tools en action |
| Vidéo de backup | Enregistrement complet de la démo |

# 12. Annexe — Glossaire technique

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| RAG (Retrieval-Augmented Generation) | Technique combinant un modèle de langage avec une base de connaissances externe pour enrichir les réponses avec des faits vérifiables. |
| LLM (Large Language Model) | Modèle de langage de grande taille capable de comprendre et générer du texte en langage naturel. |
| Embedding | Représentation numérique d'un texte sous forme de vecteur, capturant son sens sémantique. |
| Vector store | Base de données spécialisée dans le stockage et la recherche de vecteurs d'embeddings. |
| Chunking | Découpage de documents longs en segments plus petits avant indexation. |
| BM25 | Algorithme de recherche lexicale (par mots-clés) complémentaire à la recherche vectorielle. |
| Retrieval hybride | Combinaison de la recherche dense (sémantique) et de la recherche lexicale (BM25). |
| Hallucination | Phénomène par lequel un LLM génère une affirmation factuellement incorrecte. |
| Function calling (tool use) | Capacité d'un LLM à invoquer des fonctions externes (tools) avec des arguments structurés. Le LLM décide quoi appeler selon la question. |
| Tool | Fonction Python exposée à l'orchestrateur intelligent (ex: get_weather, search_rag). Le LLM peut choisir de l'invoquer. |
| Agentique | Architecture où un LLM agit comme agent autonome qui choisit ses actions plutôt que de suivre une logique codée. |
| Prompt | Instruction textuelle envoyée à un LLM pour orienter sa réponse. |
| Token | Unité de découpage du texte par un LLM. Approximativement 0,75 mot en français. |
| Streaming | Mode de génération où le LLM produit la réponse mot par mot en temps réel. |
| Streamlit Community Cloud | Plateforme gratuite de déploiement d'applications Streamlit, fournit une URL publique. |
| Ingestion à la demande | Téléchargement et indexation automatique d'une nouvelle destination quand un utilisateur la demande. |
| Mode hors-ligne dégradé | Mode de fonctionnement sans connexion, avec panneau d'urgence et données pré-stockées. |
| MVP (Minimum Viable Product) | Version minimale d'un produit incluant uniquement les fonctionnalités essentielles. |
| Scope creep | Phénomène où le périmètre d'un projet s'étend incontrôlablement. |
| Feature freeze | Date après laquelle plus aucune nouvelle fonctionnalité n'est ajoutée. |
| Checkpoint | Point de validation périodique. |
| User story | Description courte d'un cas d'usage type. |

— Fin du document —

Assistant IA de Voyage — Document de Cadrage v3.1 — 5 mai 2026